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第一章  招标公告

项目概况

浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程 招标项目的潜在投标人应在浙江五石工程咨询有限公司官网（http://zjwsbidding. com/）招投标专区获取招标文件，并于2020年9月24日 9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZJWSBJ-ZJU-2020082G

2.项目名称：浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程

3.预算金额：447 万元（人民币）

4.最高限价：447万元（人民币）

5.采购需求：

	序号
	标项名称
	数量/单位
	招标控制价

(万元)
	项目简介
	备注

	1
	浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程
	1/项
	447
	该项目为浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程，具体详见施工图及工程量清单。
	


6.合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成

7.本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）具有建设主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业贰级及以上施工承包资质的独立法人；

（2）拟任项目经理具备建筑工程注册建造师二级及以上资格；

（3）具有有效期内的《安全生产许可证》；

（4）具有企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“三类人员”A 类证书（企业分管安全生产的副经理须有任命文件）；拟派项目经理具有“三类人员”B类证书；拟派现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书；

（5）拟派项目经理业绩：曾以项目经理身份完成过2017年1月1日后竣工的合同价大于150万元的公共建筑项目建筑装饰工程施工业绩1个或以上（须出具以下业绩证明材料：①中标通知书或施工合同复印件；②竣工验收资料复印件。以上资料都需体现项目经理姓名，如无法显示的，还须提交建设单位出具的证明材料）；【公共建筑指居住建筑以外的民用建筑，包含科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站等），但不包括商住楼】

三、获取招标文件

1.时间：2020年9月3日 至 2020年9月10日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：浙江五石工程咨询有限公司官网（http://zjwsbidding. com/）招投标专区

3.方式：网上报名：前往浙江五石工程咨询有限公司官网：http://zjwsbidding.com/招投标专区进行报名

4.售价：￥500.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2020年9月24日 9点00分（北京时间）

2.地点：杭州市西湖区西园八路11号数字信息产业园（一期）G座603开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2.本项目定于9月11日集中组织现场踏勘。因疫情管控，需提前一天进行预约，请投标供应商仔细阅读《投标人须知前附表》要求，避免因未及时预约导致无法参与现场踏勘

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：浙江大学

地    址：浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号

联系方式：方老师:0571-88981195

2.采购代理机构信息

名    称：浙江五石工程咨询有限公司

地    址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室

联系方式：徐工：0571-87805727-806；马工（总机）、梁工：0571-87805727、17746806483

3.项目联系方式

项目联系人：徐工

电    话：0571-87805727-806

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	浙江大学

	2
	建设地点
	浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号浙江大学紫金港校区

	3
	采购代理机构
	浙江五石工程咨询有限公司

	4
	是否接受联合体投标
	否

	5
	工期
	自合同签订之日起90日历天内完成。

	6
	承包方式
	包工、包料、包工期、包质量和包安全文明施工

	7
	质量要求
	符合《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》GB50210-2018验收合格标准

	8
	现场踏勘
	2020年9月11日上午9:30前在紫金港校区西区学生服务中心门口集合,踏勘联系人：施老师，联系方式：88981195，13484146398
特别注意：请务必在9月10日下午16：30前联系预约踏勘时间，并按约定时间准时到场，未预约或未按预约时间自行前往的，谢绝进入。拟派项目经理需携带身份证准时到场踏勘

	9
	答疑会
	不召开

	10
	转包、分包
	不允许转包，不允许分包。

	11
	询疑截止时间
	投标人在收到招标文件后，对招标文件若有疑问，均应在2020年9月14日16:30前以书面形式向招标代理机构提交。

	12
	签字或盖章要求
	按照投标文件格式要求签署、盖章。

	13
	投标文件组成
	正本一份、副本四份、电子版一份。

	14
	投标文件数量及装订要求
	由资格证明文件、资信及技术文件、报价文件、电子文件组成。资格证明文件、资信及技术文件、报价文件三部分可分开装订，也可合并装订；

纸质版：正本各一份，副本各四份

▲投标文件要求胶装，活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的投标文件无效。建议采用双面打印。
文件电子版：壹份，含投标文件电子版及投标商务清单报价所有组价内容（excel和软件格式）的电子光盘或U盘。

	15
	投标文件有效期
	自投标文件提交截止时间起90天内。

	16
	投标文件密封要求
	资格证明文件、资信及技术文件、报价文件、电子版投标文件可分开密封包装，也可合并密封包装；

在外包装上注明投标项目名称、项目编号、投标人全称及开标时启封字样，并加盖公章。

	17
	投标文件递交截止时间
	按公告规定

	18
	开标时间、地点
	按公告规定

	19
	履约担保
	1、中标方向招标方提供履约担保，担保方式为：  银行汇票、支票、电汇或银行保函担保合同作为本合同附件。担保额度：合同价的10%。中标方在合同协议签订前3天内，应按合同规定向招标方提交履约担保。

2、双方约定的其他担保事项：无

3、如中标方原因造成合同中止，履约担保金不返还。

4、如中标方不能按投标承诺和合同要求履约，招标方将有权扣除相应甚至全部履约担保。

5、为防止投标人低价抢标，招标控制价的80%作为风险控制价，凡低于该风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价的差额。

	20
	评标方法及标准
	信价量化法

	21
	招标控制价
	招标控制价人民币447万元，超过招标控制价的按无效标处理。

风险控制价为357万元。

	22
	中标结果公示媒体
	中国政府采购网、浙江大学采购网等相关网站或媒体。

	23
	采购代理服务费、造价编制服务费
	1、参照合同编号：ZUPC-GK-FW-2020002-2规定的招标费率，招标全过程代理费按下表的70%收取，采取差额累进计费方式，按照中标通知书确定的金额，向中标人收取服务费。

中标金额

货物招标

服务招标

工程招标

100万元以下

1.5%

1.5%

1.0%

100万－500万元

1.1%

0.8%

0.7%

500-1000万元

0.8%

0.45%

0.55%

1000-5000万元

0.5%

0.25%

0.35%

2、中标人在领取中标通知书前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。

3、招标代理服务费以电汇方式支付。

4、中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权对不足部分进行追索。

5、服务费缴纳账号：

户名：浙江五石工程咨询有限公司萧山分公司

账号：33020160201000004399

开户行：浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州祥符小微企业专营支行

精确查找祥符支行行号：313331080163

	24
	投标保证金
	投标保证金：人民币89000元。提交投标保证金时间：每天上午9:00—11:30，下午2:00—4:30，节假日除外。于2020年9月23日15点前电汇到达指定账号（电汇时请注明项目编号）
单位名称：浙江五石工程咨询有限公司

账    号：583595811900015

开 户 行：浙江民泰商业银行杭州钱江新城支行

	25
	特别提醒
	根据相关采购法律法规规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。

2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等供应商信用信息均将用于本项目。

4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。

6）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	26
	▲造价人员签字及盖章要求
	根据国家住建部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及国标计价规范的规定，报价的编制必须遵守以下规定：

（1）报价应由供应商或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。供应商委托具有相应资质的工程造价咨询人编制报价书的，投标文件中应附情况说明、委托编制报价的咨询合同书及工程造价咨询人的咨询资质等级证书等。

（2）如报价由供应商编制，编制人员必须是在编制单位注册的造价工程师，并由其签字并盖执业专用章；

（3）如报价由供应商委托具有相应资质的工程造价咨询人编制的，编制人员必须是在编制单位注册的造价工程师，并由编制人员签字和盖执业专用章，且由本单位其他注册造价工程师复核，在成果文件相应位置签字并盖执业专用章；

（4）报价文件不得由供应商的造价人员和受委托的咨询公司的造价人员混合编审，报价文件封面所盖的造价工程师只能是同一单位人员；

工程造价咨询人不得同时接受采购人和供应商对同一工程的控制价和报价的编制。


注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

一、总则

本次招标工作是根据相关采购法律法规组织和实施。

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为招标文件的通用条款，如通用条款与特定条款有不一致的，请按特定条款执行。

2．定义

2.1 “采购人”或“招标人”系指浙江大学。

2.2 “采购代理机构”系指浙江五石工程咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指响应本次招标，参加本次投标的供应商。

2.4 “货物”系指投标人按招标文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.5 “服务”系指招标文件或合同规定投标人须承担的设计、施工、安装、调试、技术协助、培训、售后服务以及其他类似的义务。

2.6 “书面函件”系指任何手写、打印或印刷的文字；官方指定网站公示的内容也可视为书面告知。

3．合格的投标人及合格的投标货物和服务

3.1 合格的投标人，详见采购公告第四条规定的投标人必须具备的资格条件并审查通过。

3.2 合格的投标货物和服务，所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。若投标货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的，则必须具备相应有效的证书。

3.3投标人投标时使用的资格、信誉、荣誉、业绩与认证等，必须属于投标人自身。投标人承诺的项目拟派人员必须为正式员工。如上述材料无法证明属于投标人自身的，应提供其他合法有效的第三方证明材料。

3.4本招标文件要求中，▲为实质性要求，负偏离将导致投标无效；其他为一般指标，负偏离将导致评审时扣分。

投标人的投标文件对有关条款有偏离的，须根据具体的偏离内容填写条款偏离表。未填写的，视为无偏离。

如投标人实际响应内容有偏离，而投标文件未如实反馈的，经审核情况属实，其投标无效；即使中标，在合同执行时如发现上述情形，将视情况终止合同，并追究该投标人在投标过程及合同履行时的法律责任。
4．相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处

4.3 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.4信用记录：

根据相关采购法律法规要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

4.4.1信用信息查询的截止时点：投标截止时间。

4.4.2查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、 

4.4.3信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

二、招标文件

5．招标文件构成

5.1 本招标文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人、采购代理机构和投标人无任何约束力。

5.3 招标文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守招标文件规定或对招标文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本招标文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及招标文件进行解释。

6．招标文件答疑

6.1 本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。
6.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。

6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑文件与补充文件一起以书面形式告知所有购买招标文件的投标人。

7．招标文件的澄清与修改

7.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 招标文件的修改将以书面形式（包括邮寄、传真）通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在24小时内向采购代理机构回函确认。

7.3 在补充文件发布后，如果投标人认为制作投标文件的时间不充分的，必须在收到补充文件24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。

7.4 为使投标人编写投标文件时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人有权推迟投标截至时间和开标日期，并将此变更书面通知所有购买同一招标文件的投标人。

7.5 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.6 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于招标文件的组成部分。

7.7 在招标文件发售截止后，经采购人同意购买招标文件的投标人不得对招标文件及其补充文件提出答疑或质疑。

三、投标文件的编制

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对招标文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标人承担。

8．投标文件的语言及计量单位

8.1 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

9．投标文件构成

投标人递交的投标文件由资格证明文件、资信及技术文件、报价文件三部分与电子版组成。资格证明文件、资信及技术文件、报价文件三部分可分开装订，也可合并装订；。

9.1 资格证明文件：


1.资格审查材料（详见招标文件“第六章应提交的有关投标文件格式范例）

9.2资信及技术文件；

资信文件：

资信技术标评分索引表；

（2）法定代表人资格证明书或附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权书；

（3）提供有效的经营执照复印件并加盖公司公章；

（4）廉政承诺书；
（5）公司基本情况介绍；

（6）投标声明书；

（7）项目经理类似工程业绩；

（8）拟派项目经理参加招标人统一组织踏勘现场签到回执（正本原件、副本复印件）；

（9）评分细则要求的或其他供应商认为需要提供的资料。
技术文件：

（1）施工方案；

（2）质量保证措施；

（3）施工机具和检验仪器的投入；

（4）工期承诺、进度控制措施及施工质量控制措施；

（5）投入本项目的工程技术管理人员的专业配置情况；

（6）关键工序、复杂环节的相应技术措施；

（7）安全文明施工保证措施；

（8）材料设备进场计划及施工计划情况；

（9）合理化建议及售后服务；

（10）供应商认为需要提供的资料。

采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后，没有图表的可格式自拟。

附表一、拟投入的主要施工设备表

附表二、拟配备的试验和检测仪器设备表

附表三、项目管理班子配备情况表

附表四、项目经理简历表

附表五、技术负责人简历表

附表六、劳动力计划表

附表七、计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

9.3报价文件：
（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价封面、扉页

（4）投标报价编制说明

（5）单位（专业）工程费用汇总表

（6）分部分项工程清单与计价表

（7）分部分项工程清单综合单价计算表

（8）施工技术措施项目清单与计价表

（9）施工技术措施项目清单综合单价计算表

（10）施工组织措施项目清单与计价表

（11）其他项目清单与计价汇总表

（12）主要材料和工程设备一览表（注明品牌、规格、型号）

（13）主要机械台班一览表

（14）劳动力投入计划表

（15）投标人认为投标报价需要的其他资料。（此项无统一格式，由投标人根据实际需要自行编制）

9.4 以上内容按照采购文件第六部分附件所附格式填写。没有提供格式的，投标人根据实际情况自行设计并编制。

10．投标函

10.1 投标人应完整地填写招标文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对招标文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1投标人应按招标文件中规定填写报价有关表格，统一规范不得自行增减内容。当投标函与开标一览表不相一致时，以投标函为准；大写与小写不一致时，以大写为准。

11.2招标文件中明确的采购内容的采购、运输以及施工、安装、调试期间潜在可能产生的费用、搬运费（含二次搬运）、二次拆装费、安全文明费、各类措施费、拆除费（含垃圾清运，垃圾清运所涉及的报批等手续均由投标人负责）、凡在投标报价中涉及到企业管理费、利润、措施费、规费、税金等国家、省、市强制性要求的费用，若投标人报价不足或未报价，则视作优惠，一旦中标，投标人自行承担该费用。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。最后投标报价是履行合同的最终合同价。

11.3投标报价须考虑的因素

（1）此报价包括但不限于工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收以及服务成果全部验收完毕前可能产生的其他费用。

（2）根据国家和浙江省的有关规定，凡要求投标人办理的一切手续（包括投标和中标后供应货物的各种手续）均由投标人自行调查办理，该费用包含在投标报价中。

（3）投标人在报价时可自行考虑一定的风险系数（风险包括政策性调价及市场材料价格变化等因素）。招标人不承担风险因素造成的价格变更。

（4）投标人可进一步参阅用户需求部分，了解各影响投标报价的因素。除招标人提出的变更要求，投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。未计入报价的部分，均视为投标人的优惠，不再调整。

11.4 报价明细中采用单价及合价，便于评审及经济性测算。采购人要求的分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权力。

11.5 招标人不接受任何选择性报价。

11.6最低报价不是中标的保证。

12．投标货币

投标人用人民币报价。

投标保证金：

13.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提供投标保证金。

13.2中标人在与招标人签订合同后凭投标保证金缴纳凭证及合同原件办理投标证金退还手续， 投标保证金在5个工作内退还。

13.3未中标单位在中标通知书发出后凭投标保证金缴纳凭证办理投标保证金退还手续，投标保证金在5个工作内退还。

13.4发生下列情况之一，投标保证金将不予退回。

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交投标人不与招标人签订合同的；

（3）投标人在签订合同时向招标人提出附加条件的;

（4）投标人不按招标文件要求提交履约担保的；

（5）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（6）投标人围标或串通投标的；

（7）投标人向评标小组成员行贿谋求中标的；

（8）投标人以非法手段影响评标的；

（9）中标后不按规定缴纳服务费的或不与招标人签订施工合同的；

（10）招标文件规定的其他情形。

14．投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起90日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。采购人在接到投标人书面答复后。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，同时受投标有限期约束的所有权力和义务均延长至新的有限期。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

14.4投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不予退回。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

15．投标文件的式样和签署

15.1 投标人应按照本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定装订成册的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

15.2 投标人递交的纸质投标文件包括 “正本”、“副本”，文件份数见投标须知前附表。

▲本项目投标文件必须胶装（卡纸或铜版纸作封面，不建议硬质纸板做封面），不得出现散页、活页。未按此要求装订的将作无效标处理。

在投标文件封面的右上角须清楚的注明“正本”或“副本”。其中投标文件的正本必须打印或用不褪色墨水书写，字迹须清晰易于辨认。投标文件的正本和副本有不一致的，以正本为准。

15.3 投标文件的投标函应加盖投标人公章，并经法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中有委托代理人签字或盖章的必须同时提供法定代表人资格证明书及授权委托函（书）。法定代表人资格证明书及授权委托函格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件无效。投标文件正本中依据招标文件要求加盖投标人公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方须为原件。副本可复印正本内容。

15.4 除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。修改处须有投标人法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则，评标委员会将不予接受。

15.5 投标文件每册目录所示页码应该是该册唯一的页码，其唯一的页码应该与目录所示的页码相吻合。投标人应针对评标细则逐条编制响应内容并标注对应页码，否则采购人不承担因为该项错误导致找不到目录所示内容而漏评或因标书编制质量而被扣分的责任。

15.6 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称。
四、投标文件的递交

16．投标文件的密封与标志

16.1 纸质投标文件由资格证明文件、资信及技术文件、报价文件三部分组成，资格证明文件、资信及技术文件、报价文件三部分可分开装订，也可合并装订；
16.2密封处加盖投标人公章或密封章。

密封袋均应注明：“采购人名称、采购人地址、投标人名称、投标人地址、标项、项目名称、项目编号、于   年___月___日___时___分开标，此时间以前不得开封。”并根据本须知前附表的规定填入开标日期和时间。在包封外层上还应写明投标人名称与地址。

16.3 如果包封没有按上述规定密封并加写标志，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成的提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，并退还给投标人。

16.4 资格证明文件、资信及技术文件、报价文件、电子版投标文件可分开密封包装，也可合并密封包装；

17．投标截止期

17.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和地点递交投标文件。

17.2 采购人收到投标文件的时间不得迟于投标人须知前附表中规定的截止时间。

17.3 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改招标文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在本须知第17条规定的截止期后收到的任何投标文件。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，可以在规定的投标截止时间前，以书面的形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。

19.2 投标人的修改或撤回通知，应按本须知第16条规定编制、密封、标志和递交（在外层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。修改文件同样必须在投标截止时间前送达采购人。

19.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

19.4 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标

20．开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改招标文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2 开标大会邀请所有投标人代表参加。参加开标的投标人的法定代表人或其委托代理人（以下称投标人代表）必须随带本人居民身份证或公安机关出具的临时居民身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如驾驶证、市民卡等一律视为未提供有效的身份证明）和法定代表人资格证明或法定代表人委托书原件。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

投标人如是法人代表的，只须按前款提供并出示相关证明、证件即可；如是法人代表授权一个以上代表参加投标的，应按实参加，并在相应文件上同时签署。

20.3 开标程序：

本项目按照先拆封资格证明文件、资信及技术文件，后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

（1）开标大会由采购人或采购代理机构主持，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》；

（2）提请现场监督人员查验投标文件密封情况，并签署《开标情况见证》。

（3）采购代理机构先对投标单位资格证明文件进行拆封、查验、核实（含对投标单位投标保证金缴纳情况进行查验、核实），资格证明文件审查不通过的，不再进行资信及技术文件、报价文件的拆封。并退还其他投标文件。

（4）对资格审查通过的资信及技术文件进行拆封，对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还投标单位。

（5）采购代理机构对于通过资格审查以及投标文件装订要求检查的投标单位的报价文件进行拆封，宣读《投标（开标）一览表》有关内容及投标价格，同时当场制作并打印开标记录表，并由各投标单位法定代表人或其授权代表在线确认其投标价格。唱标结束后，采购代理机构将所有投标文件送至评审地点，由评标委员会对投标单位的资信及技术文件、报价文件进行评审。

（6）评标委员会评审期间若出现无效投标人现象，由主持人宣告资信、技术、报价评审无效投标人名称及理由，并由投标人在询标纪要表单中签字确认。
（7）评标委员会评审结束后，采购代理机构宣布中标（成交）候选投标人名单，及招标人最终确定中标或成交投标人名单的时间和公告方式等。
20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、评标

21．评标

21.1 评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，依法组建由5人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由采购相关专家等组成，其中采购专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。

21.3评标办法

采用信价量化法，详见招标文件第五部分“评标办法”。

22．废标

22.1出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

（4）因重大变故，采购任务取消的。
22.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

七、确定中标人及授予合同

23．中标人的确定

23.1采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并将在发布招标公告的同一网站公告中标结果。

23.3在采购机构发出中标通知书前，预中标人有违反有关法律法规和本用户需求行为的，则取消其预中标资格。

如果中标候选人放弃中标资格的，则招标人重新组织采购。

24．合同授予

24.1 本项目的合同将授予按本须知第23.1款所确定的中标人。

24.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，则招标人重新组织采购。
25．签订合同

25.1 中标人应按中标通知书规定的时间与招标人签订合同。中标人在领取中标通知书时须向招标人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

25.2 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，或中标人无正当理由拒签合同的现象，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。但执行国家政策或不可抗力原因不在此列。

25.3 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

25.4在中标人签订合同并生效后，采购机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

25.5 在采购代理机构发出中标通知书前，预中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的预中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

25.6 如中标人拒绝承担中标的项目，致使合同无法签订，采购人将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

26．履约保证

26.1 中标人须向招标人提交履约担保。履约担保金额及标准见投标须知前附表。

26.2 如果中标人没有按照上述第25或26.1条相关规定执行，招标人将有充分理由取消该中标决定。

26.3 中标人不能按本章投标人须知前附表要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

27.采购代理服务费

27.1参照合同编号：ZUPC-GK-FW-2020002-2规定的招标费率，招标全过程代理费按下表的70%收取，采取差额累进计费方式，按照中标通知书确定的金额，向中标人收取服务费。

	中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100万－500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%


27.2中标人在领取中标通知书前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。

27.3招标代理服务费以电汇方式支付。

27.4中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权对不足部分进行追索。

27.5服务费缴纳账号：

户名：浙江五石工程咨询有限公司萧山分公司

账号：33020160201000004399

开户行：浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州祥符小微企业专营支行

精确查找祥符支行行号：313331080163

八、质疑 

根据采购相关法律法规的规定，采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑。

28.1供应商询问

供应商对本项目采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，招标人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.2供应商质疑

28.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.2.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
九、其他

29．采购结束

29.1中标人与招标人签订合同生效后即为采购结束。

29.2本项目的投标文件不予退回。

30. 售后服务考核

招标代理机构和招标人将按照采购相关法律法规，对供应商进行考核，招标代理机构和招标人不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标代理机构和招标人将视情况提请罚没履约担保，终止合同，并给予网上通报，禁止其三年内参与招标人采购活动，给招标人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

31.解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于采购人及招标代理机构。

第三章  用户需求

一、项目概述

本工程为浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程，位于浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号浙江大学紫金港校区。

本项目发包范围内的（工程量清单）工程由承包人包工包料、包检测、包质量、包安全防护、包文明施工、包工期、包验收、包二次搬运、包垃圾清运、包拆装、包二次拆装、包安装调试（包括但不限于工程量清单制作、施工等）。建设工程安全防护、文明施工措施费用不得作为竞争性费用，其他措施项目费均包含在投标总价中，与施工相关的管理要求所需要的费用包含在投标总报价中。

二、规范要求
依据图纸、工程量清单要求及现场踏勘，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行、行业标准及规范，有新标准按新标准执行；
三、施工要求
1、本工程施工严格按照规范要求进行施工，达到各项拟定的设计指标。

2、本工程施工按《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013年版）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018、等最新规范标准进行施工和验收等规范标准进行施工和验收。

3、在免费保修期内，中标人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对招标人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

4、中标人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

5、施工时注意做好必要的劳动保护工作。

6、本项目产生工人除夜间值班人员外不得住宿在项目所在地，需由投标人自行解决，投标时充分考虑此因素涉及的费用。

7、中标人应严格按照采购人要求，结合工程量清单，对有不同特点及工艺要求的施工部位进行针对性施工。保质保量的施工，杜绝偷工减料、以次充好等情况的发生。

四、材料质量要求
1、材料选择
本工程使用的原材料必须符合施工规范的规定。实际施工过程中，甲方将严格检查验收进场原材料的合格证及质保书，如发现实样与质保书不符，应立即取样进行复查，对不合格的材料严禁用于本工程。
本工程涉及的主要材料及零星材料，各供应商须根据招标人要求及规范进行选材并报价，所有材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌(招标文件已定品牌的按招标文件)，材料生产厂家必须通过 ISO 质量认证，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。
清单中计量单位为“项”的子目请投标单位踏勘现场后综合报价，作为专业承包商投标时有义务和责任认真踏勘施工现场，认真核对工程量清单中施工内容和工程量，对项目需求进行深化、细化、完善和调整，中标后任何因现场勘查不足、工程量清单等不足或深化方案而造成的额外工程量变更均不得调整中标金额。
2、材料的质量保证
（1）在免费保修期内，中标人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对招标人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。
（2）中标人必须对所承包工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。
五、工程管理的要求
1、本工程发包范围内的工程项目，除前附表中提到的分包范围之后的其它工程量均未经招标人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。
2、中标人应严格按已确认施工技术方案组织施工，并无条件地接受招标人代表对施工质量的监督和管理。
3、中标人在工程施工全过程中要认真做好产品保护、施工场地设施保护以及现场周边和校园内部临界区域安全防护措施。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及招标人利益时，招标人将向中标施工单位索赔。
六、保修的要求
1、承包方施工完毕，并在工程竣工验收合格办理移交手续之日，在签订的工程质量保修书期限内，为发包方提供免费服务。
2、本项目质保期为2年，质保期满后并经发包方确认保修义务落实无误后无息退还质保金。
3、中标后承包方应与发包人签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本项目质量保修责任。
4、承包方要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。
七、其他要求
1、中标人施工前，要制定详细的施工方案和工程进度网络图，并标明各工序的逻辑关系和各工序的持续时间、资源配置计划。工程进度网络图要经监理、发包人认可后方可开工。开工前承包人应对施工图纸认真核查，在图纸会审三天前向监理方提出需要解释和澄清的问题清单，积极配合发包人组织的施工图纸会审及交底工作，及时指出图纸中有任何不符合施工常规或惯例之处。在施工过程中，由于承包人审图不仔细，施工图纸尺寸、标注等有明显错误而未发现，由此引起的返工费用与工期延后由施工单位承担。

2、因非承包人原因导致的工期延误，依据该工程进度网络图索赔工期，如因工程进度网络图编制错误或不详细或漏项或不具备可操作性或资源配置计划与实际不符，则索赔不成立。

3、承包人对工期延误发生后14日内提出顺延签证，逾期提出，发包人有权不予认可；未提出顺延签证的，视为工期不需顺延。 

4、在工程实施过程中，如发现由于承包人资金投入原因引起材料供应、周转材料投 入、劳动力投入等不能满足施工需要，造成施工进度迟缓，第一次发包人以书面联系函予以通知警告，如不能改善，第二次发包人有权单方面无条件解除合同。由此造成所有损失由承包人承担。 
5、施工过程做好隐蔽工程的验收，每个分项工程、检验批经建设单位验收合格后方可隐蔽。未经隐蔽工程验收就擅自隐蔽，建设单位有权进行剥露检查，发生费用由施工方负责。
6、工程中使用材料必须是环保无污染材料，并进行防火处理。进场必须提供合格证和检测报告，按照验收规范要求进行材料复试的，由建设单位抽样进行复试，确保材料符合设计要求，达到防火、环保要求。电气使用管、盒、线等应符合设计防火 A 级要求，确保材料达到阻燃要求。
7、工程中使用装饰材料在施工前，必须向建设单位提供样品、做样板，经建设单位确认后方可施工。否则返工发生费用施工方自行承担。
8、工程使用材料、设备要建立档案，分部分项工程建立工程验收档案。工程完工后，向建设单位移交工程档案，档案资料不齐全、不符合要求，工程不予结算。
9、承包人应充分考虑节假日、高温限电等因素对工程总工期目标的影响，要求承包人必须提供相关保证正常施工方案及承诺，提前做好民工轮休安排，要有针对性实质措施，由此带来的工期延误，总工期不予顺延。 

10、本工程工期有在夏季施工，投标人需考虑防暑降温措施。 

11、当工程实际进度未达到分部分项进度计划工程量的80%以上的，发包人有权将承包人范围内的部分工程发包给其他施工单位，承包人不得干扰其他施工单位进场施工，否则，由此造成的费用、损失由承包人承担，且发包人有权拒绝支付承包人已完工程的工程款。 

12、投标人须根据《保障农民工工资支付条款》《浙江省民营企业发展促进条例》和《住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》的规定对工资性工程款占合同总价的比例、支付时间、支付方式予以明确，施工企业对所承包工程的农民工工资支付负总责。

13、本项目施工材料搬运和建筑垃圾搬运均采用人工搬运，不提供机械（电梯）搬运，投标人须充分考虑人工搬运费用和垃圾清运费用。

14、工程结束后施工方在自检合格基础上，报建设单位验收。建设单位组织设计、施工相关参与方进行验收，相关设备、仪器等功能检测要求进行现场试验和检测，验收合格方可投入使用。

15、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、周边环境、需拆除部分情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

▲16、如因疫情原因导致投标人不能继续施工，以至于无法或不能按时完成装修改造任务的，采购人有权终止合同，并选择本次招标综合评分第二名的投标人作为中标单位（以此类推）

▲17、关于项目经理到位率：

(1)项目经理到位率不少于85%，未经建设单位及业主单位同意不得擅自更换项目经理发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理；

(2)日常到位率由监理做好记录，无监理的由建设单位做好记录；

(3)建设单位及业主单位对到位率进行不定期抽查；

到位率少于要求的，按累计最多不超过中标金额百分之五平均计算每次的金额扣款。

八、图纸及工程量清单另附；
九、部分主要材料设备推荐品牌表

	序号
	材料或设备名称
	品牌

	装饰部分

	1
	水泥
	三狮、海螺、华润、南方

	2
	钢板、不锈钢板
	宝武、沙钢、马钢、杭钢、太钢

	3
	玻璃
	耀皮、台玻长江、南玻、信义

	4
	乳胶漆、无机涂料
	立邦、多乐士、三棵树、华润漆

	5
	细木工板、木饰面板等
	兔宝宝、千年舟、莫干山

	6
	石膏板、轻钢龙骨
	杰科、拉法基、可耐福、龙牌

	7
	岩棉板
	洛科威、樱花、洛科丰、金隅

	8
	木质柜体
	兔宝宝、千年舟、莫干山

	9
	铝合金型材
	凤铝、坚美、兴发、栋梁

	10
	瓷砖
	斯米克、马可波罗、东鹏、冠珠、亚细亚、新中源

	11
	亚麻地胶板、橡胶地板、塑胶地板
	阿姆斯壮、得嘉、洁福、诺拉、福尔波

	12
	铝板
	阿姆斯壮、乐思龙、至高、欧文斯科宁、吉祥家美、欧斯宝

	13
	成品装饰门（含门套）
	升佳、吉安、梦天

	14
	门锁、五金件
	汇泰龙、顶固、雅洁、坚朗、美标、名门

	15
	电子锁
	创佳、爱迪尔

	16
	木地板
	圣象、大自然、安信、世友

	17
	铝扣板、铝方通
	欧陆、联兴、友邦、吉祥、西飞

	18
	块毯
	Shaw肖氏、Interface英特菲斯、Milliken美利肯

	安装部分

	1
	LED大屏显示P2、控制系统软件、视频处理器、钢架
	威谷、能效光电、三思、北京利亚德，强力巨彩，洲明

	2
	无线投屏器
	Donview、MAXHUB、POLYCOM

	3
	高清矩阵、视频拼接器
	TANE、AMX、V-TICK

	4
	音箱、功放、音频处理器
	KLOTZ、TOA、D&B

	5
	调音台
	YAMAHA、MIDAS、A&H

	6
	会议服务器、终端、无线AP、充电箱
	GONSIN、TOA、BRAHLERICS

	7
	高清视频摄像跟踪矩阵
	GONSIN、TOA、BRAHLERICS

	8
	高清摄像机
	PUAS、GONSIN、JVC

	9
	可编程中控主机、8路电源控制器、中控编程软件
	TANE、AMX、V-TICK

	10
	无线路由器
	TP-LINK、华为、H3C

	11
	灯具
	飞利浦、松下、三雄极光、阳光、雷士

	12
	配电箱（柜）内元器件
	施耐德、ABB、西门子

	13
	开关、插座
	松下、鸿雁、正泰、德力西、公牛

	14
	电线、电缆
	万马神、永通、远东

	15
	镀锌钢管、焊接钢管
	利达、金洲、华岐、友发、增洲

	16
	桥架
	卡博菲、欧宝、泛达、华鹏

	17
	PVC管、PPR管等塑料管
	伟星、中财、皮尔萨、金德、公元

	18
	JDG管
	武陵源、萧通、天一

	19
	不锈钢管
	正康、美亚、共同

	20
	网络摄像机
	海康威视、大华、宇视

	21
	网络交换机
	华为、思科、华三

	22
	弱电机柜
	APC、艾默生、山特

	23
	网线
	普天、西蒙、爱谱华顿、一舟、安普

	24
	光缆
	长飞、富通、亨通、中天

	25
	空调器
	格力、大金、东芝、三菱

	26
	综合布线系统
	康普、施耐德、安普

	27
	消火栓箱（成套）
	杭州东盛、杭州金盾、萧山信达

	28
	消防报警设备
	松江、利达、海湾

	29
	洁具
	箭牌、美标、恒洁、九牧、惠达


关于推荐品牌：
1、招标文件中对主要材料设备品牌、厂家、规格、型号有推荐的，投标人应采用并选用其中高档产品，或选用与招标人推荐的品牌相当及以上的中高档产品，如投标人所选材料设备的材质、规格、颜色、档次与招标文件存在明显差别，或虽按招标文件推荐的材料品牌选择但该材料因某种原因停产或其他原因而不能供应的，则实际施工过程中招标人有权在招标文件推荐的材料品牌中自行确定，且投标价格不予调整。

2、招标文件中对材料的品牌、规格、型号没有具体规定的，由投标人按招标文件的要求按中高档进行投标报价，并在“ 主要材料品牌一览表“的投标品牌一栏里注明所选材料设备的品牌、规格、型号，若投标人没有进行注明的，则招标人有权指定品牌，投标价格不调整。

3、发包人有权根据实际情况在发包人推荐的供应商（厂家）或品牌范围内进行调整，承包人须接受调整，并不得因此而要求调价。

4、若投标人未明确品牌，招标人将在此表 “推荐品牌或厂家”中指定品牌及型号，投标报价不予调整。

5、本项目所用材料承包人必须按国家有关标准和施工图纸要求采购，采购前应先提交其样品（质量等级、规格、颜色等）经监理工程师、设计师、发包人代表等确认许可后方可采购

6、本项目所有的装修用板材的环保等级要求为国家标准的E1级，乳胶漆等其他装修用材料的环保等级必须符合可以直接在室内使用的国家标准要求。

十、工程量清单编制说明
一、工程概况：

浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程，本次工程施工包括图纸范围内墙面、地面、顶面装饰装修、电气、弱电、给排水、消防及暖通等施工内容。。

二、编制依据：

1、根据《浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程》施工图范围；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）；

3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

4、《浙江省建设工程计价依据》（2018版）；

5、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额 》（2018版）；

6、《浙江省安装工程预算定额 》（2018版）；

7、相关政策性调整文件。

三、安全文明施工措施费用、规费及税金等要求：

1、装饰：

安全文明施工费取费基数为人工费＋机械费，最低费率5.14%；

规费（排污费、社保费、公积金）按照27.92%计入，取费基数为人工费＋机械费；

管理费单独装饰工程，最低费率为11.37%，取费基数为：人工费＋机械费；

2、安装：

安全文明施工费取费基数为人工费＋机械费，最低费率6.39%；；

规费（排污费、社保费、公积金）按照30.63%计入，取费基数为人工费＋机械费；

管理费最低费率为16.29%，取费基数为：人工费＋机械费；

3、本工程税金为9%。

4、人工费、材料价格：有材料品牌提供的按品牌价格计入，无品牌材料按2020年《浙江造价信息价》第7期信息价、《杭州建设工程造价信息》第7期信息价执行；无信息价结合市场价进行计价。
四、工程量清单编制说明：

（1）清单项目特征为施工图反映的主要内容，投标单位应仔细阅读图纸结合清单内容报价，清单描述中未尽事项应结合施工图自行报价，并列入综合单价内；若特征描述未全及内容金额较大，对投资人自组报价有一定影响的，必须以书面方式提出答疑要求。

（2）清单中项目特征未描述详尽的，投标人应认真结合设计图纸及图片进行报价。

（3）清单中已明确的工作内容，清单不再一一罗列，投标人应结合清单规定的工作内容                 进行报价。

（4）“措施项目清单”所列措施项目投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行补充，措施项目为一次性包干，实施过程不予调整。

（5）投标人在投标报价时应充分领会《浙江省建设工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容。

（6）投标人在报价时应充分考虑本工程的质量要求，对本工程各项工艺、材料的检查、检验、试验、测试等所需费用和时间应充分考虑。

（7）投标人应充分考虑与其他施工单位交叉作业所带来的工效降低，作业难度增大，其费用应在措施项目清单报价中充分考虑。

（8）投标人应在现场踏勘过程中充分考虑施工过程中遇到的不良施工情况、障碍物等，并在报价中充分考虑。

（9）垃圾清运部分，投标人应结合现场实际情况报入相应综合单价，结算不得调整，不计入视作优惠。

（10）所有混凝土均为商品混凝土，所使用的砂浆均为预拌砂浆, 其相关费用由投标人自行考虑计入相应子目综合单价。

五、编制口径及相关事项说明如下
1、建筑：

（1）8厚600X600地砖具体做法无，暂按干混地面砂浆找平20厚，干混砂浆铺贴计入。

（2）亚麻地胶板地面水泥砂浆找平厚度清单按20mm考虑，结算时按实调整。

（3）走道的地面和顶面不计入，原顶地保留。

（4）三层夹层空调机房508，三层空调机房414，材料表上有做法，图上为阴影部分，暂不计入。

（5）经设计回复，三层大厅兼展厅及上空部分原有吊顶保留，定制装饰灯具安装。

（6）经设计回复，三层音控室不用装修，原装修保留。

（7）12mm室外科技木地板，基层经设计确认按两层防腐木木龙骨计入。

（8）经设计回复，三层“功能用房416、功能用房413、功能用房401”原墙面吸音板拆除。三层夹层“活动室507、学生组织工作室506、学生组织工作室505、团员之家504、团员之家503、团员之家501”原有矿棉板吊顶拆除。

（9）经设计回复，门M1021、M1521立面高度与详图尺寸不符，按立面计入。

（10）经设计回复，白色300*1200岩棉板厚度为12mm厚。

（11）经设计回复，玻璃隔断预制横梁按混凝土预制板，8#钢筋一排计入。

（12）工程量清单项目名称及项目特征中，未特别注明的单位均为mm。

（13）未尽之处详见设计说明。

2、安装：

（1）暖通系统中，风管接至新风机房，因新风机房位置未明确，本次清单暂按图示风管计入。

（2）弱电系统楼层机柜前端配线接至2#区域网络机房，因机房位置未明确，本次清单暂按100m/回路计入。

（3）弱电系统楼层机柜前端配线接至组团消控监控机房，因机房位置未明确，本次清单暂按100m/回路计入。

（4）电气系统中，配电箱前端电源为原土建预留，本次清单暂不计入。

（5）根据甲方口径，增加2套消火栓移位。

（6）根据设计回复，空调系统仅考虑增加空调室内机F56风管式4套、空调室内机F90风管式2套及空调室内机F71四面出风式1套，考虑原有空调移位及冷媒管冷凝水管相应调整

（7）根据设计回复，通风系统仅考虑三层408~413房间排气扇位置及数量调整。

（8）根据甲方口径，给排水系统仅考虑增加直饮水管其余不在本次清单编制范围内。

（9）根据设计联系/变更单PRJ1933023-智能化-001: “1、 两个功能报告厅要按多功能厅考虑，建设单位要求在各报告厅增加20只无线红外话筒及相应主机设备。2、圆桌会议室增加20只无线红外话筒及相应主机设备，并增加2只音箱及功放设备。”

（10）根据甲方口径，报告厅1中辅助音箱、功放、主音箱、音箱专用音频处理器、55寸液晶显示器、无线投屏器、无线手持话筒套装、DVD播放器、高清矩阵、无线控制屏、8路电源控制器、8路自动摄像跟踪话筒管理器、会议服务器、自动跟踪软件、中控编程软件、控制系统不计入本次清单。

（11）根据甲方口径，报告厅2中辅助音箱、功放、主音箱、音箱专用音频处理器、55寸液晶显示器、无线投屏器、无线手持话筒套装、DVD播放器、高清矩阵、无线控制屏、电源时序器、8路电源控制器、无线路由器、8路自动摄像跟踪话筒管理器、控制系统、会议服务器不计入本次清单。

（12）根据甲方口径，圆桌会议室中多媒体设备机柜4HYJG3、过路箱、视频拼接器、管理主机、55寸液晶显示器、无线投屏、专用拾音器、话筒、自动跟踪软件、会议服务器、音箱专用音频处理器、辅助音箱、功放不计入本次清单。
第四章  合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（浙江大学****************工程）
住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

 第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                   

承包人（全称）：              
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

招标文件、施工图、工程量清单报价包含的发包内容 。

    二、合同工期

计划开工日期：以经批准开工报告的开工日期为准 。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合国家施工验收规范合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

2.合同价格形式：                      。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在   杭州   签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自  双方签字、盖章  生效。

    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

统一社会信用代码：                  统一社会信用代码：      
地  址：西湖区余杭塘路866号        地  址：        
邮政编码： 310058         邮政编码：   
法定代表人：                    法定代表人：             
委托代理人：                    委托代理人：             
电  话：                电  话：     
传  真：              传  真：     
电子信箱：                          电子信箱：   

发票抬头：    浙江大学              发票抬头：                   

开户银行：                          开户银行：   
账  号：                            账  号：     
第二部分 通用合同条款（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 1、询标纪要；2、招标文件和工程量清单；3、投标文件及其附件；4、标准、规范及有关技术文件；5、施工组织设计、其它文件；6、其他有关双方洽商、变更等书面协议文件 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件： 国家现行法律、法规及浙江省与杭州市相关的法规、规章 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001强制性条文及与本工程相关的现行国家、省、市施工验收规范和质量评定标准以及招标文件要求;财政部、建设部相关规范性文件；2、《浙江大学修缮管理办法》浙大发后〔2012〕1号、《浙江大学修缮工程实施细则》〔2012〕2号文件 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条款；4、询标纪要；5、中标通知书；6、招标文件和工程量清单；7、投标文件及其附件；8、标准、规范及有关技术文件；9、施工组织设计、其它文件；10、其他有关双方洽商、变更等书面协议文件 ；11、浙江大学相关文件 。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前14天 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 4套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 施工图 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计、方案 ；

承包人提供的文件的期限为： 按其他合同条款的约定执行 ；

承包人提供的文件的数量为： 4套 ；

承包人提供的文件的形式为： 书面文件 ；

发包人审批承包人文件的期限： 7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 按通用合同条款第1.6.5项执行 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：     /     ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：     /     ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：     /     ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 按照《浙江大学机动车辆进出校园管理办法》〔2010〕8号文件执行 。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  /    。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工场内已有满足工程施工需要的场内道路和交通设施 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款第1.11.1项执行 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款第1.11.1项执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用合同条款第1.11.2项执行 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款第1.11.2项执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： （除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价内 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按专用合同条款第10.4.1项执行 。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 全面实施本工程的质量、进度、安全生产、文明施工的管理监督工作。签发工程联系单、造价控制管理、工期变更及工期延误的确认权，并为上述权利的必备签字人。代表发包人对施工现场进行工程管理，但发包人代表所签署的任何书面文件都须经发包人盖章确认后才生效 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前3天 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 1、在开工日期3天前，将施工电源、水源及计量表接至承包人场布图指定的施工场地附近，场内接电、接水由承包人自行承担。电讯线路由承包人自行解决，需要时发包人可协助承包人与电信部门联系，费用全部由承包人承担；2、本工程施工现场周围道路畅通；施工时通道及施工时间的具体利用，应受发包人管理规定、招标文件和其他须遵守约定、规定所述的限制，就此，承包人应自行承担费用及采取一切必要合理的措施以避免对发包人或其他第三方的正常营业或财产、人身安全造成影响、干涉、妨碍或侵害；3、承包人应考虑机械设备进场条件、后续工作、遗留问题及道路周边关系，场地内临时道路、出入通道已具备,后续临时道路的修建及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能，并包括到养护、道路部门办理所有相关手续。施工中应保证现状道路的正常通行。4、发包人在交付施工现场时，在现场实际交验，并做交验记录。5、进场后的临时设施场地布置应该服从发包人的安排 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 完整标准的竣工图及技术资料 。

竣工图绘制要求：当设计变更内容较少时，承包人可采用杠（划）改或叉改法直接在原施工图上进行绘制修改，并加盖竣工图章；当设计变更内容较多时，承包人应委托设计人重新编制竣工图蓝图（修改部分），在设计图中注明“竣工阶段”，并应有绘图人、审核人的签字。相关费用已包含在签约合同价中，不再另行增加。
承包人需要提交的竣工资料套数： 3套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后28天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面 。

（10）承包人应履行的其他义务： 1、开工前承包人应对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸会审及交底工作，及时指出图纸中有任何不符合施工常规或惯例之处，如有施工图问题在设计交底时未及时提出，而在后期施工过程中造成窝工、返工等情况，由承包人自行解决，费用已包含在签约合同价中； 2、做好与发包人另行委托的其他专业工程承包单位的相关衔接、管理、协调和配合服务工作，服从发包人及监理人现场总协调做出的决定；3、积极配合发包人要求的其他工作；4、承包人场布、交通、施工顺序等应服从发包人的安排；5、其他合同条款中约定的承包人应履行的义务 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 代表承包人履行本合同，包括但不限于代表承包人对本工程进行工程管理及协调，全面负责工程的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理等 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理到位率不得少于85%，到位率少于要求的，按累计最多不超过中标金额百分之五平均计算每次的金额扣款 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按照合同价的千分之一向发包人支付违约金 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 按招标文件 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定： 不低于前任人员的资格要求 。
（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任： 如承包人未征得发包人同意擅自更换项目经理的，按照签约合同价的千分之五向发包人支付违约金，且发包人有权解除合同 。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 按照签约合同价的千分之五向发包人支付违约金 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 合同签订后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 按照签约合同价的千分之一向发包人支付违约金 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按通用合同条款第3.3.4项执行 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 按照签约合同价的千分之一向发包人支付违约金 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 按照签约合同价的千分之一向发包人支付违约金 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程合同的全部内容 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用合同条款第3.6款执行 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 承包方在本合同签订时应向发包方交纳数额为签约合同价的10%作为履约保证金，其中质量保证金、工期保证金和文明施工保证金各占三分之一。履约保证金待工程验收完毕，结合合同的履行情况，1个月内归还 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按工程监理合同执行 。

关于监理人的监理权限：  按工程监理合同执行 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 按工程监理合同执行 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：        ；

职    务：            ；

监理工程师执业资格证书号：             ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定： 按工程监理合同执行 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 1、在各分部分项工程施工前，发包人将委托监理人审核承包人的技术交底情况，检查各项准备工作，包括但不限于操作人员的上岗证、各种材料的质保书、出厂合格证、取样复试、机械器具的准用证等。2、工程应达到工程施工质量验收规范标准，工程资料应满足职能部门的验收要求，并确保顺利通过验收。如承包人未及时提供竣工验收资料造成发包人不能及时备案而受到政府处罚的，该罚金由承包人承担，在工程结算款中扣除 。
  。

关于工程奖项的约定：      /     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按照《浙江大学校园治安管理规定》浙大发保〔2012〕2号文件执行 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 按照《杭州市建筑工程施工场地文明管理规定》要求执行 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     /     。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 专项施工方案等 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前3天 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前7天 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前7天 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按通用合同条款第7.4.1项执行 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：      /     。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每延期一天，按签约合同价的千分之一支付违约金 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 逾期竣工违约金总额不超过签约合同价的5%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      /     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：      /     。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：      /     。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人 。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
 按招标文件、工程量清单执行 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 按通用合同条款第8.8.1项执行 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：      /     。

施工现场需要配备的试验设备：      /     。

施工现场需要具备的其他试验条件：      /     。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：      /     。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：      /     。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  工程设计变更须经设计及发包方共同书面签证；其它工程变更及工程联系单须经发包方书面签证，并按顺序编号。上述变更手续不完整，视为无效变更 。

合同价款外调整方法： 1、本工程结算时根据施工要求工作内容、工程量按设计变更和其它工程联系单实际发生调整，单价按中标时的投标单价结算。2、新增的工作内容单价，中标时有相应或相似投标单价的按此单价结算，无相应或相似投标单价时，按2010版工程预算定额，参照投标口径重新组价。3、无信息价材料，参照施工期市场价，特殊材料须经发包方签证认可 。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      /     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：      /     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      /     。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：      /     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：      /     。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：      /     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ； 
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：      /      。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：      /      。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、 采用固定单价合同 。

综合单价包含的风险范围：      /     。

风险费用的计算方法：      /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：      /     。

风险费用的计算方法：      /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /     。

3、其他价格方式：      /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 签约合同价的30% 。

预付款支付期限： 合同签订后14天内 。

预付款扣回的方式：      /     。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /     。

预付款担保的形式为：      /     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 1、实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。2、不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行 。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      /     。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：      /     。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      /     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款时间

关于付款周期的约定： 合同签订后按工程合同价30％支付预付款；当完成总工程量的60％时，招标人向投标人支付合同总价的30％；工程竣工正式验收合格，完整结算资料送达发包人接收后可支付合同总价的25％；工程审计结束后付至工程审计结算价97％，余款作为工程质量保证金，保修期满后7日内支付。履约保证金在竣工验收合格后，7日内无息退还；联系单的费用在审计后，按照审计价与结算款一并支付，具体按浙江大学浙大发总务〔2019〕4号的规定办理。承包方须统一开具增值税专用发票 。
结算审核费用：施工单位编制工程结算书应遵循实事求是的原则。对于结算审核费用，按浙价服〔2009〕84号文件《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》的规定执行。基本费由业主单位承担；核减追加费按核减额超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计算，费用由施工单位承担，核增费用的审核费由施工单位承担，施工单位支付部分由施工单位另行支付 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：      /     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      /    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：      /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 7天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 14天内 。

（2）发包人支付进度款的期限： 7天内  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 1、工程质量与竣工验收需由发包人牵头组织承包人、设计单位、监理单位、使用人及有关职能部门等共同参与验收认可，确保符合《工程施工质量验收规范GB50300-2001》标准执行，符合并通过消防验收要求，同时确保工程质量符合招标文件规定的验收要求。承包人必须提供室内空气质量检测合格报告方可组织验收，检测费用由承包人支付。2、工程实施预验收制度，工程结算合同执行时间以预验收时间为准。预验收时间超过招标文件规定工期20%之内不执行延期工程扣款。工程保修期计算时间仍以正式验收时间为准 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
      /     。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：      /     。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      /     。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担 。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：      /     。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 7天内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后45天内 。

竣工结算申请单应包括的内容：      /     。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 承包人提交的竣工结算申请单批准后的60天内 。

发包人完成竣工付款的期限：      /     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：      /     。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 2份 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 在缺陷责任期终止证书颁发后7天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 14天内 。

（2）发包人完成支付的期限： 14天内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 按招标文件，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算 。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /     ； 

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式：      /     。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：      /     。

关于质量保证金的补充约定：      /     。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详见《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      /     。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：      /     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      /     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：      /     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      /     。

（7）其他：      /     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 1、未经发包人书面同意，承包人擅自更换材料或设备投标品牌（含询标纪要约定品牌）用于施工的，或在施工中使用假冒、贴牌品牌材料或设备的。2、其他合同条款中约定的承包人违约的情形。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 1、每延期一天，按签约合同价1‰支付违约金，本项违约金总额不超过工程签约合同总价的5%；2、工程质量达不到合格要求的，作违约论处。违约金按签约合同总价的5％计算，并无偿整改达到合格要求 。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 其他合同条款中有约定的，按其约定处理；其他合同条款中没有约定的，按通用合同条款第16.2.3项执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 发包人无须向承包人支付费用 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 空中飞行物体坠落；非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；持续时间2小时以上的十二级及以上大风；暴雨（24小时降水量100毫米以上）以及当地政府要求连续停止施工30天及以下的情形（非承包人原因引起的）。因不可抗力而导致承包人损失的，承包人不能向发包人提出费用索赔 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：      /     。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人应按国家、浙江省、杭州市有关规定办理相关保险并自行支付保费（主要包括：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险、并办理施工机械设备财产保险等），其中涉及发包人保险利益的，应将发包人列为被保险人。发生事故，除保险公司理赔外，发包人不承担任何费用 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款第18.7款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      /     。
选定争议评审员的期限：      /     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /     。

其他事项的约定：      /     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      /     。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：

（1）向  杭州     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 发包人所在地 人民法院起诉。

20.5其它约定：
（1）除约定外，工程残值回收归发包方统一处理。

（2）合同签定后，承包方应及时缴纳民工工伤保险费。

（3）工程造价20万元以上的项目，承包人可向浙江大学修缮管理委员会办公室提出评优申请。

（4）其他未尽事宜，二方可另行协商签订补充协议书，补充协议书与本合同具同等法律效力 。

21. 送达

21.1 送达的方式

本合同任一方向对方发出的通知、信函、数据电文等，应当发送至本合同尾部所列的的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后___日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

21.2 送达的时间

合同任一方向对方发出的函件，自交邮后的第七日视为送达；发出的传真/电子邮件，自地址填写无误且系统顺利发出后，视为送至对方数据电文接收系统即送达。若实际送达日为非工作日，则视为在实际送达日后的下一工作日送达。

21.3 送达地址的诉讼效力

本合同约定的通信地址、电子通信终端作双方工作联系往来、法律文书送达的之用；亦为双方争议解决时人民法院及仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院及仲裁机构向合同任一方送达诉讼文书（含裁判文书）的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的送达适用于争议解决时的送达。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：                         
承包人（全称）：                         
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 合同约定的全部工程内容 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 发包人在工程竣工验收合格贰年后7个工作日内，完成保修任务后，质量保修金返还承包人 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

附件2：
维修改造项目垃圾堆放清运承诺书

浙江大学：

很荣幸能为贵校                                 工程，在施工期间我公司将严格遵守贵校的各项规章制度，并接受监督与管理。
我代表                              （承诺人名称），在此作如下承诺：

一、在装修改造期间，我公司按学校和小区物业要求建筑垃圾统一入袋，整齐堆放在规定位置，及时清运（原则上做到每日一清），并将周边环境打扫干净，每次清运时间不超过一周。

二、在装修期间如遇特殊情况（如市卫生大检查等），服从学校和小区物业的统一安排，保证大局。

三、经检查如与以上承诺不符，同意按维修办、校区办、监理单位或小区物业出具的联系单扣罚，每发现一次建筑垃圾乱堆、乱放罚款1000元，并上交学校账户。罚款结清前不予竣工验收。

                                    承  诺  人：              
                                    承诺人公章：              
                                              年     月     日
附件3 文明施工责任协议书格式
文明施工责任协议书

甲方（发包人）：浙江大学

乙方（承包人）：________________________ 

工程项目名称：浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程
为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

  一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便学生生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

  二、双方要认真贯彻”建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方代表牵头，建立参方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。

  三、乙方应遵守如下规定：

1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，将文明施工实施方案报甲方和市安全监督部门备案。

2、乙方按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。

3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。

4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：

（1）施工区域与非施工区域严格分隔。

（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。

（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

（4）其他要求：严格按发包人现行管理规范要求进场施工。
5、工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。

6、施工现场设有食堂的，应符合杭州市职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。

施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。

7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

8、乙方应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。 

9、遵守建设地的现场管理要求。

10、施工单位在施工中应遵守下列规定：

（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。

（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。

（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。

（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。

（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。

（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。

（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。

11、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:

（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。

（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。

（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

（4）其他：

12、乙方应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。

13、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。

 四、甲方对乙方开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权对乙方责任违约，按约定办法进行经济处理。

 五、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

 六、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

      年    月    日                                年    月    日

建设工程廉洁协议书
甲方（发包人）：浙江大学

乙方（承包人）： ________________________

工程项目名称：浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程
为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                                     年    月   日

第五章  评标办法

一、评标原则

1.1 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1.1.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

1.1.2 要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

1.1.3 推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

1.1.4 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.2. 评审专家不得参加与自己有利害关系的采购项目的评审活动。评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

1.2.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

1.2.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

1.2.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

1.2.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

1.2.5 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

1.3 评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

1.4 评标委员会的评审工作应遵循采购的有关规定进行，对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

二、组建评标委员会

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（评标专家组）负责。

三、评标程序和内容（采用信价量化法）

3.1评标的一般程序：

3.1.1推荐评标委员会组长；

3.1.2熟悉招标文件和评标办法；

3.1.3资格审查

3.1.4确定评审区间和计算评标基准价

3.1.5符合性评审

3.1.6商务审查

3.1.7技术评审

3.1.8推荐中标候选人

3.2投标文件的资格、符合性评审

3.2.1开标结束后，采购人和采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.2.2投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

3.2.3符合性审查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

在符合性审查和资信技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进入技术评审：

1）报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

2）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件或技术方案，未声明哪一份有效的；

3）投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

4）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

5）未按采购文件规定装订；

6）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

7）资信及技术文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）投标人未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）投标有效期、工期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

11）投标文件附有采购人不能接受的条款；

12）投标文件中提供了赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

13）投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

14）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

15）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

3.2.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进入评标排序：

1）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）报价文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

4）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

5）投标文件附有采购人不能接受的条款；

6）安全文明施工费用报价低于建设行政主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限计算值的；

7）标化工地增加费未根据招标文件明确的创建等级要求和招标控制价中公布的创标化工地增加费暂定费用金额进行统一填报的；

8）规费、税金报价不符合现行规定的；

9）企业管理费报价低于建设行政主管部门规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限20%的；

10）现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用未依据市政府、市建设行政主管部门有关规定报价的；

11）改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；

12）改变招标文件明确的暂定不竞价内容的；

13）经评标委员会认定的投标报价低于成本价的；

14）投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；

15）工程量清单报价与工、料、机报价及对应的报价分析不相符的，或与拟建工程的施工方案明显不匹配的；

16）投标报价错误累计达到或超过原总报价0.5%时，将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作否决投标处理；

17）投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

18）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

3.3 评标委员会的专家负责对通过符合性审查的投标人的投标文件进行详细评审，评审内容分以下三部分：

3.3.1资信部分：由评标专家集体讨论后，按少数服从多数的原则，统一评分分值。

3.3.2技术部分：由评标专家负责，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分，超过评标细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

3.3.3报价部分：

报价部分由评标委员会统一计算统一评分。

报价部分评分应在报价范围口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成项目范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人进行检查复核。

3.3.4以上评分保留小数2位。

3.4必要时对投标文件中的问题进行澄清

3.4.1投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4.2错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。

3.5评分细则
3.5.1确定评审区间

(1)通过资格审查的投标人≤15个，所有投标人进入评审区间；

(2)通过资格审查的投标人＞15个的，计算评标基准价，取评标基准价与投标报价之差绝对值最小的前15个投标人进入评审区间，报价相同时取信用分高的投标人，报价和信用分均相同的并列进入评审区间。

3.5.2计算评标基准价

(1)通过资格审查的投标人＜7个时，以通过资格审查的投标人的投标报价中的次低价与通过资格审查的有效投标人平均价的算术平均值为作为评标基准价；

(2)通过资格审查的投标人≥7个时，评标基准价的确定公式为：D=K1*A+(1-K1)*B*K2
K1--权重系数，由招标人在开标现场随机抽取确定，范围暂定为0.4～0.6，抽取值均匀分布数量不少于5个，本项目抽取k1值5个，本工程系数为0.4,0.45,0.5,0.55,0.6；

A--二次算术平均值，对所有通过资格审查的有效投标人各去除报价最高N家投标单位和最低的N家投标单位（N=通过资格审查的投标单位家数*10%，四舍五入）后进行一次算术平均；然后对一次算术平均值以下（不含本身，不含已去除的N家单位）的报价进行第二次算术平均；

B=投标最高限价；

K2--浮动系数，由招标人在开标会现场随机抽取，范围暂定为：房建工程：0.85～0.95；市政工程：0.8～0.9，浮动系数范围将根据市场情况动态调整。抽取值均匀分布且数量不少于20个，本项目抽取k2值21个，本工程浮动系数范围为：0.80,0.805,0.81,0.815,0.82,0.825,0.83,0.835,0.84,0.845,0.85,0.855,0.86,0.865,0.87,0.875,0.88,0.885,0.89,0.895,0.90。

(3)评标基准价低于风险控制价的，以风险控制价为评标基准价；

(4)上述基准价计算精度保留到元，除计算错误外，评标过程中基准价保持不变。

3.5.3评标委员会对进入评审区间的投标文件进行初步评审。若有投标人未通过初步评审的，按照本办法确定评审区间的方法依次替补，直至通过初步评审的投标人达到15个（若通过初步评审不足15个，有效投标人全部进入后续评审）；后续技术和商务评审中出现否决投标情形的，将不再替补投标人。当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

3.5.4量化评审

量化评审是对通过初步评审、技术标和商务标评审的投标文件进行投标报价量化评价。量化评审的内容包括商务总报价、资信评审、技术措施与报价匹配性评审。

总得分==商务总报价（70分）+资信技术分（10分）+技术方案分（20分）

评标委员会对各投标人的技术和服务方案、资信业绩充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。各项得分精确到小数点后两位数。

	评审因素
	分值
	评分细则

	商务分（70分）

	最后报价
	70
	报价每高于评标基准价1%扣2分；每低于评标基准价1%扣1分；报价低于风险控制价时，每低于评标基准价1%扣3分，扣完为止。

	资信技术分（10分）

	现场踏勘
	1
	投标人拟派项目经理在规定时间参加由招标人统一组织踏勘现场签到（须携带本人身份证）得1分

	信用等级
	1
	投标人有效期内的信用等级证书（政府部门或银行或有资质的第三方信用评级单位），AAA或同等级的得1分，AA或同等级的得0.5分，其他不得分（响应文件中提供证明材料，不提供不得分）。

	项目经理业绩
	2
	投标人拟派项目经理完成过2017年1月1日后竣工的单个工程合同金额300万元及以上的类似公共建筑装饰装修工程施工业绩，每项得1分，最高得2分。［须出具以下业绩证明材料：①中标通知书或施工合同复印件；②已验收合格的竣工验收资料复印件（竣工验收资料须由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位四方盖章，缺一不可，否则不予认可）。以上资料都需体现项目经理姓名，如无法显示的，还须提交建设单位出具的证明材料］

［公共建筑指居住建筑以外的民用建筑，包含科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站等），但不包括商住楼］

	材料设备品牌
	1.5
	主要材料（设备）品牌的选型档次，设备性能指标等方面，酌情打分（0-1.5分）

	资质信誉获奖
	2.5
	综合考虑拟派项目经理及投标人资质、信誉、获奖情况及能够有效组织校园施工等方面，酌情打分（1-2.5分）

	投标文件质量
	2
	投标文件编制质量，包括但不限于报价范围及内容是否明确，是否有缺项漏项，多计或少算等方面，酌情打分（0.5-2分）

	技术方案分（20分）工程技术方案评审通过者均得20分

至少需包括总体组织实施方案、重难点分析、各阶段的进度计划及进度保障措施、拟投入本项目的人员情况、质量保障措施、售后服务方案等


3.6完成评标报告，推荐中标候选人

3.6.1评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

3.6.2评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件综合评分由高到低进行排序，依次按招标文件规定的数量推荐中标候选人，若排名第一的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，技术的分高者优先。评分、报价、技术的分均相同时，由评标委员会全体成员记名投票（不得弃权）决定排序。

第六章  投标文件格式

说明：

1．投标文件建议根据照招标文件要求参照附件格式编制、选用。

2．投标人根据实际情况，格式的字体、编排，表格的内容可以做适当调整。

3．招标文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

项目名称：

招标编号

投 标 文 件
（资格证明文件）

投   标   人:          （盖投标人单位公章）           
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）
日期：__________年_____月_____日

说明：“        部分”为资格证明文件、或资信及技术文件部分、或报价文件部分。

资格审查资料

（一）资格审查须知
1、供应商必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人
有权对其进行调查核实和要求澄清。
2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格等方面的要求作为资格
审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过

的供应商对其投标文件不进行后续评审。
（二）资格审查资料格式
附件一 强制性资格条件
附件二 基本资格条件审查资料
附件一：强制性资格条件
	序号
	强制性资格条件
	供应商对能达到程度的简述（供应商填写）
	证明资料附后（复印件加盖公章）
	

	一
	企业资质要求
	
	
	

	1
	具有建设主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业贰级及以上施工承包资质的独立法人
	
	资质证书
	

	2
	拟任项目经理具备建筑工程注册建造师二级及以上资格；
	
	建造师执业注册证书
	

	3
	具有有效期内的《安全生产许可证》
	
	有效期内的《安全生产许可证》
	

	4
	具有企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“三类人员”A 类证书（企业分管安全生产的副经理须有任命文件）；拟派项目经理具有“三类人员”B类证书；拟派现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书
	
	提供相关证书
	

	5
	拟派项目经理业绩：曾以项目经理身份完成过2017年1月1日后竣工的合同价大于150万元的公共建筑项目建筑装饰工程施工业绩1个或以上（须出具以下业绩证明材料：①中标通知书或施工合同复印件；②竣工验收资料复印件。以上资料都需体现项目经理姓名，如无法显示的，还须提交建设单位出具的证明材料）；【公共建筑指居住建筑以外的民用建筑，包含科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站等），但不包括商住楼】
	
	提供业绩证明材料
	

	5
	1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；
	
	见附件二
	

	6
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	内容见承诺书
	

	7
	投标保证金缴纳记录
	
	代理机构开具的投标保证金收款收据或电汇对账单或银行汇款凭证等复印件或工程保函
	

	8
	供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；
	
	以采购代理机构开标前网页查询为准
	


注：1、证明材料复印件需齐全，不得缺页，否则证明无效，加盖公章。
2、证明材料因具备充分性，与要求相对应，否则由此产生的责任和风险投标人承担。
供应商全称（盖单位公章）：
投标文件签署人（签字或盖章）：
日期：
附件二：基本资格条件审查资料
（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章），自然人的身份证明；

（2）最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料；（依法免税的投标供应商，应提供相应文件证明其依法免税）

（3）最近六个月任意一月依法缴社会保障资金的证明材料；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
（5）参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

项目经理类似工程业绩

招标项目名称：                   招标编号：              
	序号
	项目名称
	项目时间
年/月
	使用单位名称、地址及联系方式
	项目合同金额（单位：万元）
	备 注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	


投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

日期：    年  月  日
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：
我方            承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
特此承诺！
供应商名称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  
月
 日

没有重大违法记录承诺函

（采购人）：
我方（供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！
供应商全称（盖单位公章）：
投标文件签署人（签字或盖章）：
日期：
声明函

（采购人）：

我方（供应商）在参加采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
特此声明！

投标人全称（盖单位公章）：
投标文件签署人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
项目名称：

招标编号

投 标 文 件
（资信及技术文件）

投   标   人:          （盖投标人单位公章）           
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）
日期：__________年_____月_____日

资信及技术文件
资信文件：

资信技术标评分索引表；

（2）法定代表人资格证明书或附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权书；

（3）提供有效的经营执照复印件并加盖公司公章；（按照资格条件要求提供，如有）；
（4）廉政承诺书
（5）公司基本情况介绍；

（6）投标声明书；
（7）项目经理类似工程业绩；

（8）拟派项目经理参加招标人统一组织踏勘现场签到回执（正本原件、副本复印件）；

（9）评分细则要求的或其他供应商认为需要提供的资料。
技术文件：

（1）施工方案；

（2）质量保证措施；

（3）施工机具和检验仪器的投入；

（4）工期承诺、进度控制措施及施工质量控制措施；

（5）投入本项目的工程技术管理人员的专业配置情况；附表三、附表四、附表五

（6）关键工序、复杂环节的相应技术措施；

（7）安全文明施工保证措施；

（8）材料设备进场计划及施工计划情况；

（9）合理化建议及售后服务；

（10）供应商认为需要提供的资料。

采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后，没有图表的可格式自拟。

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  拟配备的试验和检测仪器设备表

附表三  项目管理班子配备情况表

附表四、项目经理简历表

附表五、技术负责人简历表

附表六、劳动力计划表

附表七、计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

一、索  引
	评审因素
	分值
	评分细则
	所在页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：根据评分细则自拟

二、法定代表人资格证明书
（采购人单位名称）：         

浙江五石工程咨询有限公司：
     （姓名）    系  （单位名称）  的法定代表人，   （身份证号）     。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

日期：      年    月     日

附：

法定代表人联系方式及身份证复印件

注：法定代表人直接签署投标文件并参加投标的，在投标文件中出具此资格证明书及身份证复印件。
法定代表人授权委托书

（采购人单位名称）：

浙江五石工程咨询有限公司：

我以        （投标人全称）    法定代表人的身份授权（全权代表姓名）、  （身份证号

）   ，为我单位的全权代表，参加贵处组织的  （项目名称） （招标项目编号）  （标项内容）的招标，签署本项目相关投标文件并全权处理投标活动中的一切事宜。我单位承认全权代表做出的与本项目招投标活动有关的全部行为。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

日期：

附：

全权代表姓名：     身份证号码：      职  务：         电  话：

全权代表身份证复印件：

注：法定代表人授权其公司员工签署及参加投标的，在投标文件中同时出具法定代表人资格证明书及此授权书，并附身份证复印件。

投标文件格式中所提到的投标文件签署人是指以上两文件确定的签署人员。

如参加开标并在开评标过程中签署文件的人员与投标文件签署人不一致，须另行提供授权书。

三、有效的经营执照

四、廉政承诺书

（采购人单位名称）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺： 

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2019年  月  日
五、投标人简介、投标人基本情况表；

投标人基本情况表

	单位名称 
	 
	单位地址 
	

	联系电话 
	
	联系人
	 

	成立时间 
	
	注册资金（万元） 
	 
	固定资产（万元） 
	 

	法人代表 
	
	技术负责人 
	 

	资质等级情况 
	资质名称 
	颁发部门 
	资质等级 
	颁发时间 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人近三年有无不良记录或因招投标违规涉及司法诉讼情况 
	有（  ），无（  ） 

	投标人简介
	

	其他有竞争力 

的说明 
	


说明：1、附企业加盖公章的营业执照副本、相关资质类证书复印件。

投标保证金

附：投标须知前附表规定的投标保证金交纳凭证（电汇凭证或代理机构出具的收据）

备注说明：

一、投标保证金缴纳须知说明：

1、投标人交纳投标保证金后，将投标保证金交纳凭证发至2810140286@qq.com，并注明项目名称。

2、将电汇凭证或代理机构出具的收据复印件作为投标保证金交纳凭证编入投标文件。

3、投标保证金须在招标文件规定时间前到达指定账户。

二、投标保证金退还说明：

1、投标保证金退还时间：中标结果公告发布后将退还未中标投标人的投标保证金，合同签订后将退还中标投标人的投标保证金。

2、投标保证金退还事宜：

已领取投标保证金收据原件的，需凭采购代理机构出具的收据原件或投标人另行开具退还投标保证金收据退还投标保证金，投标保证金将以电汇方式汇入投标人的开户银行指定账户。

未领取投标保证金收据原件的，联系采购代理机构核对账号后，采购代理机构将投标保证金以电汇方式汇入投标人的银行开户许可证指定账户。

六、投标声明书

致：（采购人单位名称）：

浙江五石工程咨询有限公司：
                                   （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的浙江大学 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

___________________________________________________________________________                                                       。 

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

日期：    年  月  日

七、项目经理类似工程业绩

招标项目名称：                   招标编号：              
	序号
	项目名称
	项目时间
年/月
	使用单位名称、地址及联系方式
	项目合同金额（单位：万元）
	备 注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	


投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

日期：    年  月  日

（1）施工方案；

（2）质量保证措施；

（3）施工机具和检验仪器的投入；

（4）工期承诺、进度控制措施及施工质量控制措施；

（5）投入本项目的工程技术管理人员的专业配置情况；

（6）关键工序、复杂环节的相应技术措施；

（7）安全文明施工保证措施；

（8）材料设备进场计划及施工计划情况；

（9）合理化建议及售后服务；

（10）供应商认为需要提供的资料。

采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后，没有图表的可格式自拟。

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  拟配备的试验和检测仪器设备表

附表三  项目管理班子配备情况表

附表四、项目经理简历表

附表五、技术负责人简历表

附表六、劳动力计划表

附表七、计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

附件一 拟投入的主要施工设备表

	序号
	设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二 拟配备的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三 项目管理班子配备情况表

	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本项目一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


附表四 项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：后附项目经理注册证书、B证、职称证等

附表五 技术负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事技术负责人年限
	

	资格证书名称及编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表六 劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表七 计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

项目名称：

招标编号

投 标 文 件
（价格文件）

投   标   人:          （盖投标人单位公章）           
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）
日期：__________年_____月_____日

报价文件

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价封面、扉页

（4）投标报价编制说明

（5）单位（专业）工程费用汇总表

（6）分部分项工程清单与计价表

（7）分部分项工程清单综合单价计算表

（8）施工技术措施项目清单与计价表

（9）施工技术措施项目清单综合单价计算表

（10）施工组织措施项目清单与计价表

（11）其他项目清单与计价汇总表

（12）主要材料和工程设备一览表（注明品牌、规格、型号）

（13）主要机械台班一览表

（14）劳动力投入计划表

（15）投标人认为投标报价需要的其他资料。（此项无统一格式，由投标人根据实际需要自行编制）

一、投标函

致：                 、浙江五石工程咨询有限公司： 

                                   （投标方全称）授权               （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                       （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对                     （标段号）进行投标。据此函，全权代表宣布同意如下：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

a、资格证明文件正本   份，副本   份；

b、资信及技术文件正本   份，副本   份，电子文本   份；

C、报价文件正本   份，副本   份；

2、投标项目的总投标价为：人民币（大写）：                 元。一旦我方中标，我方保证在中标通知书收到 三 天内开工，在      日历天内竣工，确保工程质量达到       等级并移交整个工程。保修期为  月，项目经理是      ，执业证书号码为             ，身份证号码为         。

3、如果我方中标，我方将按照规定在合同签字时提交上述投标总价 10% 的金额，计人民币（大写） 元整作为履约保证金。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、投标有效期：从提交投标文件的截止之日起        天。

8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

名称：                                 
地址：                                 邮编：              

联系人：            电话：             传真：              

移动电话：             电子邮件：             

为了便于处理投标保证金相关事宜，请务必注明以下信息：

户名：

开户银行：

账号：

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日     期：
二、开标一览表

项目编号：
投标供应商名称：                     
	投标报价

	金额大写：                                          ，小写：            

单位：人民币元

	项目名称：                                       
施工范围：紫金港校区西区 

施工工期：       日历天

项目经理：           
执业证书号码：                     

工程质量：         等级



说明:

1、投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

2、以上报价应与“已标价工程量清单报价表”中的总价相一致。

3、此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

投标供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日
浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程

投 标 报 价

投 标 人：                          （单位盖章）

年  月  日

投 标 报 价

招 标 人：  浙江大学                         
工程名称：  浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程   

投标总价（小写）：                             

          （大写）：                             

投 标 人：                          （单位盖章）

法定代表人
或其授权人：                         （签字或盖章）

编 制 人：                       （签字盖执业专用章）

注册造价工程师（或造价员）

编制日期：    年  月  日

投标报价编制说明

工程名称：浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程  第 页 共 页
	投标人自行填写投标报价中需要说明的内容，主要包括：工程量清单报价文件包括的内容，工程量清单报价编制依据，工程质量等级、投标工期，优越于招标文件中技术标准的备选方案的说明，对招标文件中的某些问题有异议的说明，其他需要说明的问题。




单位（专业）工程费用汇总表

工程名称：浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程     单位：元
	序号
	汇总内容
	
	金额（元）
	备注

	1
	分部分项工程
	
	
	

	1.1
	
	
	
	

	2
	措施项目
	
	
	

	2.1
	施工技术措施项目
	
	
	

	2.1.1
	
	
	
	

	2.2
	施工组织措施项目
	
	
	

	2.2.1
	其中：安全文明施工基本费
	
	
	

	3
	其他项目
	
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	
	

	3.2
	暂估价
	
	
	

	3.3
	计日工
	
	
	

	3.4
	施工总承包服务费
	
	
	

	4
	规费
	
	
	

	5
	增值税
	
	
	

	投标报价合计=1+2+3+4+5
	
	
	


分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程  第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目

特征
	计量单位
	工程量
	综合

单价

（元）
	合价

（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	


工程量清单综合单价计算表

工程名称：浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程  第  页 共  页
	序号
	编号
	名称
	计量单位
	数量
	综 合 单 价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计：
	


施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程  第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目

特征
	计量单位
	工程量
	综合

单价

（元）
	合价

（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	


施工技术措施项目清单综合单价计算表

单位及专业工程名称：                                   第   页 共   页

	序号
	编号
	名称
	计量单位
	数量
	综 合 单 价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料(设备)费
	机械费
	管理费
	利润
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计：
	


施工组织措施项目清单与计价表

单位及专业工程名称：                                 第   页 共   页
	序号
	项 目 名 称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	备注

	1
	安全文明施工费
	
	
	
	

	1.1
	安全文明施工基本费（包括施工扬尘污染防治增加费）
	
	
	
	

	1.2
	标化工地增加费
	
	
	
	

	2
	提前竣工增加费
	
	
	
	

	3
	二次搬运费
	
	
	
	

	4
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	

	5
	行车、行人干扰增加费
	
	
	
	

	6
	其他施工组织措施费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


其他项目清单与计价汇总表

单位工程名称：                                       第   页 共   页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	金额（元）
	备  注

	1
	暂列金额
	项
	
	

	1.1
	标化工地增加费
	项
	
	

	1.2
	优质工程增加费
	项
	
	

	1.3
	其他暂列金额
	项
	
	

	2
	暂估价
	项
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	项
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	项
	
	

	2.3
	专项技术措施暂估价
	项
	
	

	3
	计日工
	项
	
	

	4
	施工总承包服务费
	项
	
	

	4.1
	专业发包工程管理费
	项
	
	

	4.2
	甲供材料设备保管费
	项
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


主要材料和工程设备一览表

工程名称：浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程    第  页 共  页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

（品牌等）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、所填写的单价必须与工程量清单计价中采用的相应材料的单价一致。

    2、表中材料和工程设备数量必须为整个工程所需的预算（投标报价）材料数量。其中甲方推荐品牌的材料、信息价材料必须报列。

主要机械台班一览表

工程名称：浙江大学紫金港校区西区学生活动中心（团委部分）改造工程    第  页 共  页
	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数  量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


劳动力投入计划表

	工  种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

    2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
劳动力资源动态分布

	人数：

每格

人
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弃标函

浙江五石工程咨询有限公司：
我公司           ，于  2020 年    月    日报名参与  （项目名称）     项目，由于                    原因，经研究决定放弃投标。特此声明。
磋商投标人名称（盖章）：

日期：2020年  月  日

注：报名单位若不参与该项目的投标，请于开标截止前3个工作日将弃标函盖章发送至我公司邮箱。邮箱：2810140286@qq.com。




质疑函
一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                        联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                          邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：                包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                     

事实依据：                                          

法律依据：                                                                  

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                    公章：                      

日期：     

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

制定
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浙江五石工程咨询有限公司



